Desarrollo e implementación de un sistema web de inventarios y validación de códigos de barras

Ángel Omar Flores Pérez, Daniela Méndez Raíz

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

L.I Emmanuel Carbajal Bravo

14 de octubre del 2025

# Agradecimiento

# Resumen

En este documento de Residencia profesional

Índice General

Agradecimiento	2

Resumen	3

Introducción	16

Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante	18

Descripción de empresa	18

Puesto o Área de trabajo del Estudiante	19

Problemas para resolver, priorizándolos	21

Objetivos (General y Específicos)	22

Objetivo General	22

Objetivos Específicos	22

Alcances	22

Limitaciones	22

Justificación	23

Marco Teórico (fundamentos teóricos)	25

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas	27

Metodología CASCADA	27

Fase 1	27

Análisis	27

Fase 2	27

Diseño	27

Fase 3	29

Implementación	29

Fase 4	30

Verificación	30

Fase 5	30

Mantenimiento	30

Fase 1	31

Análisis	31

1.	Herramienta de recolección de información.	31

2.	Generar la propuesta	31

3.	Definir los requisitos funcionales del sistema.	32

4.	Analizar el lector de código de barras como protocolos soportados, configuración.	32

5.	Establecer el flujo de trabajo en la línea de producción como el escaneo, Validación, Visualización y registro de inventarios.	33

6.	Determinar roles y permisos (administrador, operador).	33

Fase 2	35

Diseño	35

1.	Crear diagramas de caso de uso	35

2.	Diagramas secuenciales	36

3.	Arquitectura cliente-servidor	38

4.	Backend en PHP (Diagrama E-R)	39

5.	Diagrama Relacional	40

6.	Frontend para el Login	41

Componentes de la ventana:	41

Componentes de la ventana:	42

7.	Frontend para el panel principal del administrador	43

Componentes de la ventana:	43

8.	Frontend para la ventana escanear del administrador	44

Componentes de la ventana:	44

9.	Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del administrador	45

Componentes de la ventana:	45

10.	Frontend para el botón escanear del administrador	47

Componentes de la ventana:	47

11.	Frontend para el botón registros del administrador	48

Componentes de la ventana:	48

12.	Frontend para descargar el reporte de los productos del administrador	49

Componentes de la ventana:	49

13.	Frontend para el botón añadir del administrador	50

Componentes de la ventana	50

14.	Frontend para el botón de reportes del administrador	51

Componentes de la ventana	51

15.	Frontend para el botón de generar reportes de acuerdo a la preferencia de impresión.	52

Componentes de la ventana	52

16.	Frontend para la ventana inventarios del administrador	53

Componentes de la ventana	53

17.	Frontend para la ventana de reportes del administrador.	55

Componentes de la ventana	55

18.	Frontend para descargar el reporte de los productos del inventario del administrador	56

Componentes de la ventana:	56

19.	Frontend para la ventana de usuarios registrados del administrador	57

Componentes de la ventana	57

20.	Frontend para la ventana de retito y devoluciones del administrador.	59

Componentes de la ventana	59

21.	Frontend para la ventana de devoluciones del administrador	61

Componentes de la ventana	61

22.	Frontend para la ventana del historial del administrador	63

Componentes de la ventana	63

23.	Frontend para la ventana principal de inventarios del supervisor.	64

Componentes de la ventana	64

24.	Frontend para el panel escanear del supervisor	65

Componentes de la ventana	65

25.	Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del supervisor	66

Componentes de la ventana	66

26.	Frontend para el botón escanear del supervisor	67

Componentes de la ventana	67

27.	Frontend para el botón de registros escaneados del supervisor	68

Componentes de la ventana	68

28.	Frontend para la generación de reportes de los productos del botón escanear del supervisor	69

Componentes de la ventana.	69

29.	Frontend para el botón añadir del Supervisor	70

Componentes de la ventana	70

30.	Frontend para el botón de reportes de los productos añadidos del supervisor	71

Componentes de la ventana	71

31.	Frontend para generar los reportes de los productos añadidos del supervisor	72

Componentes de la ventana.	72

32.	Frontend para la ventana principal de los inventarios de TI del supervisor	73

Componentes de la ventana	73

33.	Frontend para el botón de registrar productos de infraestructura de la ventana inventarios del supervisor.	74

Componentes de la ventana:	74

34.	Frontend para el botón de registrar productos equipos de cómputo de la ventana de inventarios del supervisor	76

Componentes de la ventana:	76

35.	Frontend para la ventana de generar reportes del inventario del supervisor	78

Componentes de la ventana	78

36.	Frontend para el botón de activos de material TI y generar reportes para el supervisor	79

Componentes de la ventana	79

37.	Frontend para el inventario de suministros y consumibles para el supervisor.	80

Componentes de la ventana	80

38.	Frontend para la ventana de retito y devoluciones del supervisor.	81

Componentes de la ventana	81

39.	Frontend para la ventana de devoluciones del supervisor	83

Componentes de la ventana	83

40.	Frontend para la ventana del historial del supervisor	85

Componentes de la ventana	85

41.	Arquitectura del sistema	86

Fase 3	87

Implementación	87

1.	Elegir el SGBD a utilizar	87

2.	Codificación de la base de datos	87

3.	Configurar el lector SICAR Checko2B para enviar datos al servidor.	92

4.	Programar el backend para recibir, validar y almacenar los datos.	92

5.	Programar el frontend para mostrar información al administrador.	92

6.	Programar el frontend para mostrar información al supervisor.	92

7.	Programar el frontend para escanear del operador.	93

8.	Configurar la base de datos en XAMPP.	93

9.	Integrar la lógica de activación de alarmas desde el lector.	93

Fase 4	94

Verificación	94

1.	Pruebas de la base de datos	94

2.	Pruebas unitarias de cada módulo (escaneo, validación, almacenamiento).	94

3.	Pruebas de integración del sistema completo	94

4.	Pruebas de rendimiento de la velocidad de respuesta, carga de datos.	94

5.	Pruebas de error	94

6.	Validación con usuarios	94

Fase 5	94

Mantenimiento	94

1.	Corrección de errores	94

2.	Hacer actualizaciones	94

3.	Manual de usuario	94

4.	Manual técnico	94

Índice de figuras

Figura 1	36

Figura 2	37

Figura 3	38

Figura 4	39

Figura 5	40

Figura 6	41

Figura 7	42

Figura 8	43

Figura 9	44

Figura 10	45

Figura 11	46

Figura 12	48

Figura 13	49

Figura 14	50

Figura 15	51

Figura 16	52

Figura 17	53

Figura 18	54

Figura 19	56

Figura 20	57

Figura 21	58

Figura 22	60

Figura 23	62

Figura 24	64

Figura 25	65

Figura 26	66

Figura 27	67

Figura 28	68

Figura 29	69

Figura 30	70

Figura 31	71

Figura 32	72

Figura 33	73

Figura 34	74

Figura 35	75

Figura 36	77

Figura 37	79

Figura 38	80

Figura 39	81

Figura 40	82

Figura 41	84

Figura 42	86

Figura 43	87

Índice de Tablas

Tabla 1	33

# Introducción

En el entorno competitivo actual, la eficiencia en los procesos internos y la calidad en la presentación de los productos son factores determinantes para la permanencia y crecimiento de las empresas. En SlimPop, se han identificado problemáticas que afectan directamente la relación con sus clientes y cadenas comerciales, principalmente vinculadas a la legibilidad y correcta asignación de los códigos de barras en los productos terminados y embolsados. Estas inconsistencias generan devoluciones e inconformidades, impactando negativamente en la confianza y satisfacción de los intermediarios comerciales.

Asimismo, se ha detectado una dificultad significativa en la gestión y control de inventarios, ya que actualmente se realizan mediante registros manuales en formatos impresos. Este método no solo implica pérdida de documentación, sino también un considerable gasto de tiempo en la búsqueda de información en archivos físicos, lo que limita la eficiencia operativa.

Ante este panorama, se plantea el desarrollo e implementación de un sistema web integral, diseñado para optimizar la validación de códigos de barras y garantizar la entrega de productos con la calidad esperada, además de proporcionar herramientas modernas para la administración de inventarios. Con ello, SlimPop busca fortalecer sus procesos internos, reducir errores y ofrecer soluciones tecnológicas que respalden su compromiso con la excelencia y la satisfacción de sus clientes.

Capitulo II Generalidades del

proyecto

# Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante

## Descripción de empresa

SLIMPOP es una empresa privada dedicada a la producción y venta de palomitas explotas con aire caliente hechas con su propio maíz producida de las tierras más fértiles de Estados Unidos, debido a la tendencia de éxito de la industria de palomitas en USA, en el año 2013 el director César Villalobos y Norm Krug, fundador de Preferred Popcorn USA deciden inaugurar una planta en México para traer este delicioso snack a nuestro país.

Así nace Preferred Popcorn México con sólo 10 personas en su equipo, hoy en día ya son más de 150 colaboradores enamorados de la marca y continúan creciendo en equipo e innovando en México con las primeras palomitas saludables explotadas con aire caliente de ingredientes naturales y con los mejores estándares del mercado.

Luego de 12 años el objetivo sigue siendo imaginar y desarrollar novedosos snacks que te sorprendan a ti como equipo, al mercado y al consumidor cuidando cada detalle de los procesos de calidad para que lo disfrutes creando momentos perfectos, siendo una empresa joven con actualizaciones y tendencias nuevas en sus productos.

## Puesto o Área de trabajo del Estudiante

- Departamento de T.I (Tecnologías de la información)

Las actividades que realiza el estudiante en el departamento T.I son principalmente del soporte técnico de la empresa atendiendo a los colaboradores cuando se requiere mantenimiento de los equipos de cómputo y laptops, así como las actualizaciones de software de equipos conforme se requiera, y así mismo como resolver problemas técnicos que surgen en el transcurso de los días.

De igual forma el departamento se lleva a cabo el mantenimiento de la red, como añadir nuevos dispositivos para el control y amplificación de espacios con conexión, administrar el acceso a las redes que se manejan.

- Mantenimiento de los equipos de impresión

El mantenimiento y reposición de tinta o tóner de las impresoras se realiza cada dos semanas para asegurar que el colaborador obtenga una buena calidad de impresión en los distintos documentos que desea imprimir.

- Implementación de mejoras continuas

La implementación de mejoras continuas se lleva a cabo por parte del estudiante a la hora de realizar un nuevo software desarrollado desde cero, observando las diferentes problemáticas que lleguen a surgir durante el transcurso de los meses para poder darle solución y resultados efectivos a la empresa, implementando así el desarrollo del sistema web de inventarios y validación lectores de códigos la cual benefician a las áreas comunes y a producción.

- Configuración de nuevos dispositivos

La configuración de los dispositivos nuevos consiste en actualizar la versión más reciente conectándolos al servidor de red los equipos móviles para mantenerlos protegidos, finalmente se asigna un dispositivo al personal autorizado con su carta responsiva.

- Configuración de conexiones remotas

La configuración de las conexiones remotas es una de las actividades que realiza el estudiante en esta área, puesto que mediante esta herramienta se realizan mantenimientos remotos a los equipos que se encuentran dentro de planta o mediante Team Viewer que es una de las herramientas que permite la manipulación de otro equipo de manera remota, de tal manera que para la configuración de los VPN para los equipos encontrados dentro de planta o fuera.

# Problemas para resolver, priorizándolos

La empresa SLIMPOP se dedicada a la producción y venta de palomitas explotadas con aire caliente, dentro de su proceso de producción, cada producto debe ser revisado antes de ser puesto a la venta, verificando aspectos principales como su presentación y código de barras, este código funciona como una identificación única que permite llevar un control preciso del producto, sin embargo, en la actualidad la empresa no lleva este control de la verificación de códigos lo que genera errores en la identificación de los productos, afectando directamente el control de inventario, la logística y la trazabilidad de las ventas, por lo que si un código es incorrecto puede ocasionar pérdidas de tiempo, errores en la facturación y desajustes en el stock disponible, dificultando la correcta gestión de la producción y distribución.

Por otro lado, algunas de las áreas de la empresa presentan dificultades en la gestión y control de sus inventarios, ya que estos se gestionan de forma manual, por lo que esta práctica ha ocasionado desorganización y falta de precisión en los registros de equipos y materiales en general, generando complicaciones al asignar un dispositivo electrónico, o en la asignación temporal, además, se desconoce con exactitud el stock  disponible y cuantos están en uso o fuera de servicio debido a fallas eléctricas u otros motivos, lo cual dificulta la gestión y control afectando la toma de decisiones y en el mantenimiento eficiente de los recursos.

Por lo tanto, el control de estos productos y materiales necesitan ser organizados y registrados de forma digital que permitan un control automatizado y eficiente tanto en el proceso de empaquetado y validación de productos como en la gestión de los inventarios de las áreas.

# Objetivos (General y Específicos)

## Objetivo General

Desarrollar un sistema web de inventarios y validación de códigos de barras que permita optimizar y reducir errores al momento de escanear el código de barras del producto, así mismo tener un control en sus inventarios de materiales y equipos de cómputo de la empresa SLIMPOP.

## Objetivos Específicos

- Realizar un levantamiento de requerimientos con el operador de la línea de producción.

- Analizar los métodos de registro de las diferentes operaciones.

- Determinar la metodología de desarrollo de software.

- Desarrollar una interfaz interactiva para el usuario.

## Alcances

- Implementación de un sistema que verifique la legibilidad y correspondencia de los códigos de barras en productos terminados y embolsados.

- Reducción de devoluciones e inconformidades por parte de clientes y cadenas comerciales.

- Digitalización de los registros de inventario en todas las áreas de la empresa.

- Acceso rápido y seguro a la información mediante consultas en tiempo real.

- Generación automática de reportes físicos y digitales para respaldo administrativo.

- Disminución del tiempo invertido en búsqueda de documentos físicos.

- Mejora en la trazabilidad de productos y lotes.

- Integración de un sistema web escalable que permita futuras mejoras y módulos adicionales.

## Limitaciones

- El sistema requiere acceso a internet y dispositivos compatibles para su uso.

- Posibles fallos de conectividad pueden afectar la disponibilidad del sistema.

- El proyecto se centra en la validación de códigos de barras y gestión de inventarios, sin incluir otros procesos administrativos o logísticos de la empresa.

- Se necesitará entrenamiento para que los usuarios adopten el sistema correctamente.

# Justificación

La implementación del sistema web en SlimPop se justifica por la necesidad de optimizar procesos críticos que actualmente afectan la calidad del producto y la eficiencia operativa de la empresa. Los problemas relacionados con la ilegibilidad y asignación incorrecta de códigos de barras generan devoluciones y reclamos por parte de los intermediarios comerciales, lo que repercute directamente en la imagen de la marca y en la confianza de sus clientes.

Un sistema automatizado permitirá validar y controlar estos códigos de manera precisa, asegurando que cada producto cumpla con los estándares de calidad exigidos en el mercado.

Por otro lado, la gestión manual de inventarios mediante formatos impresos representa un riesgo constante de pérdida de información y un consumo excesivo de tiempo en la búsqueda de registros, esta práctica limita la capacidad de respuesta de la empresa y dificulta la toma de decisiones estratégicas, por lo que con un sistema web, la información podrá ser almacenada, consultada y actualizada en tiempo real, reduciendo errores y facilitando la generación de reportes confiables que respalden la administración de las distintas áreas.

En consecuencia, el desarrollo de esta solución tecnológica no solo responde a la necesidad de mejorar la eficiencia interna, sino que también fortalece la competitividad de SlimPop en el mercado, al garantizar productos con mayor calidad y procesos administrativos más ágiles, este sistema se traduce en beneficios tangibles como reducción de devoluciones, ahorro de tiempo, mejor control de inventarios y mayor satisfacción de los clientes.

Capitulo III Marco teórico

# Marco Teórico (fundamentos teóricos)

## Antecedentes

En el ámbito empresarial, la gestión eficiente de inventarios y la correcta identificación de productos mediante códigos de barras han sido factores clave para garantizar la competitividad y la satisfacción del cliente. Desde la década de los 70, el uso de códigos de barras se consolidó como un estándar internacional para la trazabilidad de productos, permitiendo automatizar procesos de registro y reducir errores humanos. Sin embargo, muchas empresas, especialmente las de tamaño mediano, continúan enfrentando dificultades relacionadas con la legibilidad y asignación de estos códigos, lo que genera devoluciones, inconformidades y pérdidas económicas.

En México, la digitalización de procesos administrativos y logísticos ha avanzado de manera desigual. Mientras grandes corporaciones han adoptado sistemas ERP y gestores de inventarios sofisticados, pequeñas y medianas empresas aún dependen de registros manuales en formatos impresos. Este rezago tecnológico limita la capacidad de respuesta, incrementa los costos operativos y afecta la competitividad en mercados cada vez más exigentes.

La problemática de SlimPop se enmarca en este contexto: la empresa enfrenta inconsistencias en la validación de códigos de barras y un sistema de inventarios basado en documentos físicos, lo que repercute directamente en la confianza de sus clientes y socios comerciales. Ante ello, la implementación de un sistema web integral representa una solución alineada con las tendencias actuales de transformación digital, que buscan optimizar procesos internos, reducir errores y garantizar la calidad en la entrega de productos.

Asimismo, el desarrollo de sistemas web ha evolucionado gracias a la incorporación de tecnologías como HTML, CSS, PHP, JavaScript, Bootstrap y gestores de bases de datos como MySQL, que permiten construir plataformas escalables, seguras y accesibles desde cualquier dispositivo conectado a internet. Herramientas como XAMPP, PHPMyAdmin y Visual Studio Code han democratizado el acceso al desarrollo de software, facilitando la creación de aplicaciones personalizadas para empresas con necesidades específicas.

## Marco conceptual

Sistema web

Un sistema web es una aplicación que funciona en un entorno cliente-servidor y permite la interacción mediante navegadores, integrando tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y bases de datos. Estos sistemas se caracterizan por su accesibilidad desde cualquier dispositivo conectado a internet y su escalabilidad para distintos procesos empresariales (DesarrolladoresWeb.org, 2024).

Código de barras

El código de barras es un método de representación gráfica de datos que facilita la identificación de productos y su trazabilidad en procesos logísticos y comerciales. Se compone de líneas y espacios que representan información numérica o alfanumérica, legible por dispositivos electrónicos (Fernández, 2023).

Inventarios

Los inventarios son bienes tangibles destinados a la venta o al consumo en la producción de otros bienes y servicios. Incluyen materias primas, productos en proceso y terminados, así como materiales auxiliares y repuestos. Su gestión adecuada permite optimizar costos y garantizar la disponibilidad de productos (Universidad de Sonora, 2017).

Software

El software es un conjunto de programas y aplicaciones que permiten ejecutar tareas específicas en un sistema informático. En el ámbito empresarial, los sistemas de gestión de inventarios y validación de códigos de barras dependen de software especializado para garantizar eficiencia y precisión (UPC, 2025).

Lector de códigos

El lector de códigos de barras es un dispositivo electrónico que utiliza un láser o cámara para interpretar la información contenida en los códigos y transmitirla a un sistema informático. Su función principal es agilizar procesos de registro y control de productos (Wikipedia, 2025).

Lenguajes de programación (HTML, CSS, PHP, JavaScript)

Los lenguajes de programación web permiten construir aplicaciones dinámicas y funcionales. HTML define la estructura, CSS el diseño, JavaScript la interactividad y PHP la lógica del servidor. En conjunto, constituyen la base del desarrollo de sistemas web modernos (UNAM, 2023).

Librerías y frameworks (Bootstrap)

Bootstrap es un framework de diseño web que facilita la creación de interfaces responsivas y modernas mediante componentes predefinidos. Su uso agiliza el desarrollo y asegura compatibilidad con distintos dispositivos (UNAM, 2019).

Herramientas de desarrollo (XAMPP, PHPMyAdmin, Visual Studio Code)

XAMPP es un entorno de desarrollo local que integra Apache, MySQL y PHP, permitiendo probar aplicaciones antes de su implementación en servidores reales (Informatec Digital, 2025). PHPMyAdmin es una herramienta de gestión de bases de datos MySQL que facilita la administración mediante una interfaz gráfica. Visual Studio Code es un editor de código multiplataforma que soporta múltiples lenguajes y extensiones, ampliamente utilizado en el desarrollo web (Scribbr, 2020).

Hosting y servidor MySQL

El hosting es el servicio que permite almacenar y publicar sitios web en internet, mientras que el servidor MySQL gestiona las bases de datos necesarias para el funcionamiento de aplicaciones dinámicas (Hostinger, 2024).

Metodologías de programación

Las metodologías tradicionales como el modelo en cascada se basan en fases secuenciales y rígidas (UCA, 2021). En contraste, las metodologías ágiles como Scrum y XP promueven la adaptación continua, la colaboración y la entrega incremental de software (Right People Group, 2025).

FTP (File Transfer Protocol)

FTP(File Transfer Protocol), es un protocolo estándar para la transferencia de archivos entre un ordenador y otro en una red TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), este proceso funciona en base a que ambos ordenadores tengan las mismas reglas de empaquetado, envió y recepción de datos. (Gudeliauskas, 2025)

## Bibliografía

DesarrolladoresWeb.org. . (2024, octubre 11). Lenguajes de programación para páginas web: HTML, CSS, PHP, JavaScript y más. https://desarrolladoresweb.org/programacion/lenguajes-de-programacion-para-paginas-web-html-css-php-javascript-y-mas/

Fernández, X. (2023). Realidad aumentada y códigos de barras. Xataka. https://www.xataka.com

Universidad de Sonora. (2017). Capítulo 1. Marco teórico. http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21990/Capitulo1.pdf

UPC. (2025). ¿Cómo citar un software en APA 7?. Biblioteca responde. https://bibliotecaresponde.upc.edu.pe/faq/413817

Wikipedia. (2025). Lector de códigos de barras. https://es.wikipedia.org/wiki/Lector_de_c%C3%B3digos_de_barras

UNAM. (2023). Desarrollo web con HTML, CSS, JavaScript y PHP. https://www.ingenieria.unam.mx/cursosunica/temarios/temarios/Temario_desarrollo_web_php.pdf

UNAM. (2019). Normas APA 7.a edición. https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

Informatec Digital. (2025, junio 19). ¿Qué es XAMPP? Funciones, instalación y uso detallado. https://informatecdigital.com/que-es-xampp/

Scribbr. (2020). Guía rápida de cómo citar en APA según su 7ª edición. https://www.scribbr.es/category/normas-apa/

Hostinger. (2024, julio 12). ¿Qué es un hosting y cómo funciona?. https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/que-es-un-hosting

Universidad Continente Americano (UCA). (2021). Manual APA 7. https://www.uca.edu.mx/Manuales/Manual_APA7.pdf

Right People Group. (2025). Los 7 tipos de metodologías ágiles. https://rightpeoplegroup.com/es/blog/los-7-tipos-de-metodologias-agiles

Capitulo IV Desarrollo

## Metodología CASCADA

La metodología cascada se define por su proceso secuencial paso a paso en la salida de cada fase alimenta a la siguiente por lo que su proceso es riguroso del desarrollo del software fluyendo de tal manera en la que no se retrocede a ninguna fase, sin embargo su estructura es clara y fácil de entender, de tal manera que el proyecto sea fácil de gestionar, dejando las tareas claramente definidas y con un documento limpio, esta metodología tradicional cuenta con 5 faces que a continuación se mencionan, siendo estas fundamentales para el desarrollo del sistema web dividiendo en secuencias donde cada fase debe de completarse en su totalidad.

Análisis: En esta fase se recopilan, documentan y analizan todos los requisitos del proyecto.

Diseño: En función a los requisitos, se crea un plan de diseño completo, es decir se incluye la arquitectura del sistema, diseños de interfaz, modelos de datos y más.

Implementación: Durante la implementación, se realizan el desarrollo o construcción propiamente dicha, donde cada componente se construye según el plan de diseño.

Verificación: También conocida como pruebas, esta etapa garantiza que el proyecto cumpla con los requisitos iniciales, cualquier otro error o problema se identifica y resuelve.

Mantenimiento: Tras la entrega del proyecto entra esta fase de mantenimiento donde aquí se aplican actualizaciones, optimizaciones y correcciones de errores basándose en la opinión d ellos usuarios o cambios del sistema. (Menzheha_SaaSJet, 2025)

Figura 1

Metodología CASCADA

Nota: La imagen representa las fases de la metodología CASCADA que se deben de seguir durante el desarrollo del proyecto.

## Fases de la metodología

## Fase 1

## Análisis

- Herramienta de recolección de información.

- Generar la propuesta.

- Definir los requisitos funcionales del sistema.

- Analizar el lector de código de barras como protocolos soportados, configuración, documentación técnica.

- Establecer el flujo de trabajo en la línea de producción como el escaneo, Validación, Visualización y registro de inventarios.

- Determinar roles y permisos (administrador, operador, supervisor).

- Analizar la infraestructura de red y servidor.

- Identificar riesgos y limitaciones.

## Fase 2

## Diseño

- Crear diagramas de caso de uso.

- Diagramas secuenciales.

- Arquitectura cliente-servidor.

- Backend en PHP (Diagrama E-R).

- Diagrama Relacional.

- Frontend para el Login.

- Frontend para el panel principal del administrador.

- Frontend para la ventana escanear del administrador.

- Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del administrador.

- Frontend para el botón escanear del administrador.

- Frontend para el botón registros del administrador.

- Frontend para descargar el reporte de los productos del administrador.

- Frontend para el botón añadir del administrador.

- Frontend para el botón de reportes del administrador.

- Frontend para el botón de generar reportes de acuerdo a la preferencia de impresión.

- Frontend para la ventana inventarios del administrador.

- Frontend para la ventana de reportes del administrador.

- Frontend para descargar el reporte de los productos del inventario del administrador.

- Frontend para la ventana de usuarios registrados del administrador.

- Frontend para la ventana de retito y devoluciones del administrador.

- Frontend para la ventana de devoluciones del administrador.

- Frontend para la ventana del historial del administrador.

- Frontend para la ventana principal de inventarios del supervisor.

- Frontend para el panel escanear del supervisor.

- Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del supervisor.

- Frontend para el botón escanear del supervisor.

- Frontend para el botón de registros escaneados del supervisor.

- Frontend para la generación de reportes de los productos del botón escanear del supervisor.

- Frontend para el botón añadir del Supervisor.

- Frontend para el botón de reportes de los productos añadidos del supervisor.

- Frontend para generar los reportes de los productos añadidos del supervisor.

- Frontend para la ventana principal de los inventarios de TI del supervisor.

- Frontend para el botón de registrar productos de infraestructura de la ventana inventarios del supervisor.

- Frontend para el botón de registrar productos equipos de cómputo de la ventana de inventarios del supervisor.

- Frontend para la ventana de generar reportes del inventario del supervisor.

- Frontend para el botón de activos de material TI y generar reportes para el supervisor.

- Frontend para el inventario de suministros y consumibles para el supervisor.

- Frontend para la ventana de retito y devoluciones del supervisor.

- Frontend para la ventana de devoluciones del supervisor.

- Frontend para la ventana del historial del supervisor.

- Arquitectura del sistema.

## Fase 3

## Implementación

- Elegir el SGBD a utilizar

- Codificación de la base de datos

- Configurar el lector SICAR Checko2B para enviar datos al servidor.

- Programar el backend para recibir, validar y almacenar los datos.

- Programar el frontend para mostrar información al administrador, supervisor y operador.

- Configurar la base de datos en XAMPP.

- Integrar la lógica de activación de alarmas desde el lector.

## Fase 4

## Verificación

- Pruebas de la base de datos.

- Pruebas unitarias de cada módulo (escaneo, validación, almacenamiento) e inventarios..

- Pruebas de integración del sistema completo.

- Pruebas de rendimiento de la velocidad de respuesta, carga de datos.

- Pruebas de error.

- Validación con usuarios.

## Fase 5

## Mantenimiento

- Corrección de errores.

- Hacer actualizaciones.

- Manual de usuario.

- Manual técnico.

## Cronograma de actividades

| Fase | Tarea | Asignado a | Septiembre |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identificación |  | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Análisis | Herramienta de recolección de información. | Daniela Méndez Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Generar la propuesta. | Daniela Méndez Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definir los requisitos funcionales del sistema. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizar el lector de código de barras como protocolos soportados, configuración, documentación técnica. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Establecer el flujo de trabajo en la línea de producción como el escaneo, Validación, Visualización y registro de inventarios. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinar roles y permisos (administrador, operador, supervisor). | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizar la infraestructura de red y servidor. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificar riesgos y limitaciones. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño | Crear diagramas de caso de uso. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diagramas secuenciales. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arquitectura del cliente | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Backend en PHP (Diagrama E-R) | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diagrama relacional | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el login | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el panel principal del administrador | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para la ventana escanear del administrador | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el numero de lote del administrador | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el botón escanear del administrador | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el botón de registro del administrador | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para descargar el reporte de los productos del administrador | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el botón añadir del administrador | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el botón de reportes del administrador | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el botón de generar reportes de acuerdo a la preferencia de impresión | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para para la ventana inventarios del administrador | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para la ventana de reportes del administrador | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para descargar el reporte de los productos del inventario del administrador | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para la ventana de usuarios registrados del administrador. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para la ventana de retito y devoluciones del administrador. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para la ventana del historial del administrador. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para la ventana principal de inventarios del supervisor. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el panel escanear del supervisor. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del supervisor. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el botón escanear del supervisor. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el botón de registros escaneados del supervisor. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para la generación de reportes de los productos del botón escanear del supervisor. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el botón añadir del Supervisor. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el botón de reportes de los productos añadidos del supervisor. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para generar los reportes de los productos añadidos del supervisor. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para la ventana principal de los inventarios de cada área. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontend para el operador | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación | Elegir el SGBD a utilizar | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Codificación de la base de datos | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Configurar el lector SICAR Checko2B para enviar datos al servidor. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programar el backend para recibir, validar y almacenar los datos. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programar el frontend para mostrar información al administrador, supervisor y operador. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Configurar la base de datos en XAMPP. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación | Pruebas de la base de datos. | Daniela Méndez Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas unitarias de cada módulo (escaneo, validación, almacenamiento) e inventarios. | Daniela Méndez Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas de integración del sistema completo. | Daniela Méndez Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas de rendimiento de la velocidad de respuesta, carga de datos. | Daniela Méndez Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas de error. | Daniela Méndez Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Validación con usuarios. | Daniela Méndez Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento | Corrección de errores. | Daniela Méndez Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hacer actualizaciones. | Daniela Méndez Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manual de usuario. | Omar Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manual técnico. | Daniela Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Fase 1

## Análisis

### Herramienta de recolección de información.

- Levantamiento de requerimientos

Para poder llevar a cabo el desarrollo del sistema web se necesitó hacer un levantamiento de requerimientos con el operador de la línea de producción de las palomitas SLIMPOP y con los gerentes de cada área para recabar la información fundamental de sus inventarios, revisando a si los manuales técnicos del lector de códigos de barras SICAR Checko2B que se consideran una opción a usar, verificando también su compatibilidad y las especificaciones de los mismos.

### Generar la propuesta

Se propone el desarrollo de un sistema web que automatice el proceso de escaneo de productos en la línea de producción y así mismo integrar este módulo de escaneo en el inventariado de cada área, el sistema recibirá los datos del lector de códigos de barras SICAR Checko2B, validará los códigos escaneados y registrará la información en una base de datos, el administrador podrá acceder a un panel de control donde visualizará y editar los campos del inventario en general de todas las áreas  que tiene la empresa, el registro de los usuarios, las actualizaciones y eliminación de los productos, así como también podrá hacer escaneos, reportes detallados por lote, fecha, hora, código del producto, por otra parte el Supervisor solo tendrá accesos limitados a los inventarios, como el escaneo, generar reportes, registro de inventarios de su área en especifica, finalmente el operador solo escaneara productos, esta solución busca reducir errores, mejorar y optimizar el tiempo.

### Definir los requisitos funcionales del sistema.

El sistema estará contando con requisitos específicos que son fundamentales para el funcionamiento.

- Escaneo de códigos de barras desde el lector.

- Validación automática del código escaneado.

- Registro de productos válidos y errores en la base de datos.

- Gestión de inventarios por cada área.

- Generación de reportes por fecha, usuario y tipo de producto.

- Control de acceso por roles definidos.

### Analizar el lector de código de barras como protocolos soportados, configuración.

Tabla 1

| Nombre del lector | Lenguaje | Función | Compatibilidad | Componentes | Librerías | Interfaces compatibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICAR Checko2B | JavaScript + CSS | El lector actúa como si fuera un teclado cada vez que escanea un código, lo “escribe” en el campo activo de la ventana. | Si es adecuado para el sistema en JavaScript solo se necesita configurar en modo teclado para que funcione sin complicaciones. | Frontend (JavaScript) Backend (PHP con XAMPP) Lector Checko2B Entrada de datos vía teclado USB o Bluetooth. | SweetAlert2 para alertas visuales de éxito/error Script para la secuencia de instrucciones ejecutadas en un entorno especifico. API para enviar datos al backend. | Interfaz serie RS-232 Teclado USB Interfaz serie virtual USB Bluetooth. |

Lector de códigos de barras SICAR Checko2B y sus características principales.

Nota: Se muestran las características principales del lector de código de barras SICAR Checko2B.

### Establecer el flujo de trabajo en la línea de producción como el escaneo, Validación, Visualización y registro de inventarios.

El flujo de trabajo del sistema será el siguiente:

- El producto pasa frente al lector de códigos de barras SICAR Checko2B.

- El lector escanea el código de barras del producto.

- El lector envía el código escaneado al sistema web, actuando como teclado (USB/Bluetooth).

- JavaScript en el frontend captura el código y lo envía al servidor mediante una solicitud HTTP.

- El backend (PHP) recibe el código y lo valida contra la base de datos MySQL.

- Si el código es válido lo registra como exitoso y continua su proceso, pero si el código es inválido emite una alerta sonora y visual, la cual el programa marca como fallido.

- El sistema guarda el registro del escaneo.

- El administrador accede al panel web para consultar registros históricos filtrar por fechas, productos y generar reportes.

- El administrador accede a los inventarios para registrar, actualizar, eliminar, generar reportes y consultar usuarios registrados.

### Determinar roles y permisos (administrador, operador).

El sistema contará con un Login que permitirá el acceso a tres tipos de usuarios la cual será el administrador, Supervisor y finalmente el operador.

Administrador: Usuario con acceso completo al sistema, podrá consultar todos los registros de los escaneos y inventarios, actualizar y eliminar, generar reportes por fecha, producto, lote, operador y gestionar usuarios.

Supervisor: Usuario con acceso limitado al sistema, podrá consultar registros de su área y actualizarlas, generar reportes por fecha, escanear el producto.

Operador: Usuario encargado de supervisar y realizar el escaneo en la línea de producción, solo tendrá acceso un módulo que corresponde al de escanear, donde podrá visualizar el estado de los escaneos en tiempo real, sin embargo no podrá modificar ni consultar reportes históricos.

La autenticación se realizará mediante credenciales únicas, y se implementará control de acceso basado en roles para garantizar la seguridad de la información.

- Infraestructura de Red y Servidor

El sistema funcionará en una red local (LAN) donde el lector SICAR Checko2B se conectará por USB o Bluetooth a una computadora, el servidor local estará configurado con XAMPP, el cual alojará tanto el sistema web como la base de datos, los dispositivos dentro de la red podrán acceder permitiendo el acceso multiusuario con roles definidos, lo que facilitará la gestión de permisos y tareas dentro del sistema, la infraestructura está preparada para escalar a un entorno en la nube sin afectar la operatividad del sistema.

## Fase 2

## Diseño

### Crear diagramas de caso de uso

Figura 1

Diagrama del caso de uso del sistema web POPCODE

Nota: El diagrama representa una secuencia de lo que es la funcionalidad principal del sistema desde la perspectiva del usuario por cada rol, capturando los requisitos del sistema, y facilitar la comunicación.

### Diagramas secuenciales

Figura 2

Diagrama secuencial del módulo de inventarios

Nota: El diagrama secuencial hace una representación de cómo es que se lleva el proceso del sistema y como interactúa, visualiza y documenta la interacción ordenada de objetos a lo largo del tiempo, mostrando cómo los mensajes son intercambiados entre ellos para cumplir con un caso de uso específico.

Figura 3

Diagrama secuencial del módulo de escaneo de productos

Nota: El diagrama secuencial se representa como el proceso del sistema y debe de interactuar, visualiza y documentar la interacción ordenada de objetos a lo largo del tiempo.

### Arquitectura cliente-servidor

Figura 4

Arquitectura de cliente-servidor del sistema web POPCODE

Nota: La arquitectura del cliente-servidor se divide y organiza el sistema en responsabilidades que le corresponden como al cliente que solicita información y los servidores la proporcionan y gestionan los datos de manera centralizada.

### Backend en PHP (Diagrama E-R)

Figura 5

Diseño del diagrama entidad relación correspondiente a los campos de la Base de Datos.

Nota: El diagrama de entidad relación permite ver de manera organizada y estructurada la información y los campos a utilizar en la base de datos como las relaciones, los atributos y las claves primarias como foránea.

### Diagrama Relacional

Figura 6

Diagrama relacional correspondiente las tablas de la base de datos a utilizar.

Nota: El diagrama relacional permite visualizar las tablas de manera organizada y conectada entre sus claves correspondientes.

### Frontend para el Login

Figura 7

Interfaz gráfica de la ventana del Login para acceder al sistema.

### Componentes de la ventana:

- Campo texto “Usuario”: Campo para introducir el nombre del colaborador.

- Campo de texto “Contraseña”:  Campo para introducir la contraseña del usuario y que en la base de datos la almacene de manera cifrada.

- Botón “Iniciar Sesión”: Botón que te va a permitir ingresar al sistema.

Nota: Se visualiza la interfaz del inicio de sesión.

Figura 8

La interfaz gráfica representa un mensaje de bienvenida.

### Componentes de la ventana:

- Botón “Ingresar”: Permite ingresar al sistema.

Nota: Ventana emergente de bienvenida al sistema y presentación.

### Frontend para el panel principal del administrador

Figura 9

La interfaz gráfica del panel principal del administrador.

### Componentes de la ventana:

- Botón “Escanear”: Acceder a módulo de escaneo.

- Botón “Inventarios”: Acceso a los inventarios con los que cuenta el administrador de esa área.

- Botón “Reportes”: Acceso a panel de selección del reporte que desea descargar ya sea de sus inventarios o de sus escaneos.

- Botón “Cerrar sesión”: Cierra sesión

- Botón “Usuarios”: Visualización de los usuarios que están registrados en el sistema.

- Botón “Retiro y Devoluciones”: Botón para realizar los retiros y devoluciones de los artículos que se asignan a los colaboradores, así mismo un historial de retiros y devoluciones donde se almacena la información de los mismos.

Nota: Se visualiza la interfaz principal que tendrá el sistema a la hora de iniciar sesión.

### Frontend para la ventana escanear del administrador

Figura 10

La interfaz gráfica de la ventana escanear del administrador.

### Componentes de la ventana:

- Botón “Escaneo”: Botón para ingresar a el apartado de escaneo.

- Botón “Registrar”: Botón para registrar nuevos productos para su próximo escaneo.

- Botón “Registrados”: Botón para acceder al apartado de productos registrados.

- Botón “Cerrar sesión”: Botón para cerrar la sesión.

¿Qué deseas realizar?

¡Bienvenido, _________!

Cerrar Sesión

Añadir

Escaneo

Nota: En esta interfaz se estará mostrando una siguiente ventana que permite desplazarse por las siguientes interfaces de escaneo, registro y productos registrados.

### Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del administrador

Figura 11

La interfaz gráfica de la ventana que permite seleccionar el producto a escanear y el número de lote.

### Componentes de la ventana:

- ComboBox “Producto a escanear”: Selección de producto que se escaneara mostrando una lista de productos.

- Campo de texto “No. Lote”: Ingreso del número del lote que se escaneara por medio de una nueva subventana que permite ingresar el tipo de producto “T, TP”, Turno “Matutino (A), Vespertino (B), Nocturno (C)”, Línea “1,2,3” y generar automáticamente y se ingresa al campo de texto

- Combo Box “Quien realiza la operación”: Permite seleccionar a la persona quien realiza su operación

- Botón “Cancelar”: Botón para cancelar la operación y volver a la sección anterior.

- Botón “Continuar”: Botón para continuar el proceso.

¿Qué producto escanearas hoy?

Palomitas XXXX 16G

Palomitas XXXX 16G

Producto a escanear

No. Lote

Continuar

Cancelar

Quien realiza la operación

Nota: En esta interfaz permite que el administrador seleccione el producto que desea escanear indicando el número de lote que tendrán los productos escaneados.

### Frontend para el botón escanear del administrador

Figura 12

La interfaz gráfica del botón escanear donde se muestras los datos del producto escaneado.

### Componentes de la ventana:

- Campo de texto “Código de barras”: Este campo permite mostrar el código de barras que se está escaneando.

- Campo de texto “Descripción”: Este campo se llena automáticamente al ingresar el código de barras.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar al panel anterior del producto a escanear.

- Botón “Registros”: Botón para acceder a los registros de esca neos.

Código de barras:

Descripción:

Imagen:

Regresar

Registros

IMG 600x900

Nota: En esta interfaz se mostrará los datos ya escaneados según su correspondencia.

### Frontend para el botón registros del administrador

Figura 13

La interfaz gráfica del botón que muestra la anterior ventana de registros.

### Componentes de la ventana:

- Tabla de “Registro de escaneos”: Tabla donde se almacenan todos los escaneos conforme a ID, Lote, Escaneo, Fecha, Hora, Código de barras, Descripción y Estado.

- Botón “Generar reporte”: Acceso a el apartado de preferencias del reporte.

- Botón “Regresar”: Retorno al panel anterior.

Nota: La interfaz que va a permitir generar los reportes de los productos que ya están escaneados.

### Frontend para descargar el reporte de los productos del administrador

Figura 14

La interfaz gráfica muestra la selección de descarga del reporte por fecha.

### Componentes de la ventana:

- Campo de texto “Fecha inicio”: Fecha inicial para conteo de fechas.

- Campo de texto “Fecha final”: Fecha final para conteo de fechas.

- CheckBox “Con Lote”: Para incluir los lotes en el reporte.

- CheckBox “Con Horas”: Para incluir la hora en el reporte.

- Botón “Generar”: Para la generación del reporte

Preferencias de reporte

Orden

Fecha: Desde                  Hasta

Con Lote                    Con Hora

Cancelar

Generar

Operador

Producto

Formato:

PDF

XLSX

Nota: En esta interfaz se puede elegir la fecha de preferencia para poder generar el reporte, así como el lote, el producto y los formatos.

### Frontend para el botón añadir del administrador

Figura 15

La interfaz gráfica muestra el botón donde se deben de registrar los productos.

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Código de barras”:

- Campo de texto “Descripción”:

- Botón “Regresar”: Botón para regresar al panel anterior.

- Botón “Registrar”: Botón para registrar el producto.

- Botón “Reportes”: Permite ingresar a una nueva ventana donde se muestran os productos registrados.

Reportes

Nota: La interfaz muestra los campos para poder registrar un producto que se escaneara próximamente.

### Frontend para el botón de reportes del administrador

Figura 16

La interfaz gráfica muestra la tabla de los productos registrados.

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Filtro de datos por código”: Este campo permite buscar un producto en específico.

- Botón “Editar”: Permite editar algún producto.

- Botón “Eliminar”: Este campo elimina los productos.

- Botón “Generar reporte”: Este campo manda a la ventana de preferencia donde este permite imprimir de acuerdo a lo que se solicite.

- Tabla: Muestra los campos que anteriormente se escanearon, dando las acciones de editar algún campo o de eliminar.

Nota: En la interfaz gráfica se muestra la tabla donde se guardan los productos que anteriormente se escanearon.

### Frontend para el botón de generar reportes de acuerdo a la preferencia de impresión.

Figura 17

La interfaz muestra la ventana de preferencia a descargar el reporte.

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Fecha inicio”: Fecha inicial para conteo de fechas.

- Campo de texto “Fecha final”: Fecha final para conteo de fechas.

- Botón “Generar”: Para la generación del reporte

- Botón “Producto”: Para imprimir por producto de preferencia

- Botón “Formato”: Imprimir en formato de preferencia.

Preferencias de reporte

Orden

Fecha: Desde                  Hasta

Cancelar

Generar

Producto

Formato:

PDF

XLSX

Nota: En esta interfaz se puede elegir la fecha de preferencia para poder generar el reporte, así como por producto o el formato de acuerdo a su elección.

### Frontend para la ventana inventarios del administrador

Figura 18

La interfaz gráfica muestra los inventarios que se debe de registrar cada producto en cada área.

### Componentes de la ventana

- Menú: Se muestran todos los inventarios de cada área donde en cada uno de estos se pueden registrar los productos para guardarlos en la base de datos.

- Botón “Ticket”: Funciona para generar el ticket de cada producto imprimiendo el número del producto.

- Botón “Guardar”: Este permite guardar los registros de los inventarios de cada área.

- Botón “Regresar”: Para regresar a la ventana previa.

- Campo de texto “Numero”: campo para ingresar el número que identifica al activo de T.I.

- Campo de texto “Objeto”: Ingresar que objeto es el que se está registrando.

- Campo de texto “Cantidad”: Campo para ingresar la cantidad de activos.

- Campo de texto “Tipo”: Campo para ingresar el tipo de activo que es.

- Campo de texto “Estado”: Campo para ingresa el estado en el que se encuentra el activo.

- Campo de texto “Observaciones”: Campo para algunas observaciones de los activos.

Advertencia: Si falta algún campo algún campo por rellenarse al dar clic en “Guardar” se emitirá una alerta visual con la leyenda “Rellene todos los campos para continuar”.

Nota: En esta interfaz se muestra un menú que contiene los inventarios de registro de todas las áreas, en cada una de ellas lo que va a hacer es poder generar el ticket y la opción de retirar o devolver.

### Frontend para la ventana de reportes del administrador.

Figura 19

La interfaz gráfica muestra el listado de productos de inventarios de cada área.

### Componentes de la ventana

- Menú: Se muestran todos los inventarios de cada área divididos por categorías y clasificados de acuerdo a cada inventario listo para poder ser impreso de acuerdo a las necesidades de usuario.

- Campo “Filtro por búsqueda”: Este permite hacer la búsqueda de algún producto más eficiente y de manera rápida.

- Botón “Generar reporte”: Este campo manda a la ventana de “Preferencias” donde este permite imprimir de acuerdo a lo que se solicite.

Nota: En esta interfaz se muestra la lista de productos que ya se tienen registrados por cada inventario de cada área, donde ya se puede hacer el reporte de estos mismos productos.

### Frontend para descargar el reporte de los productos del inventario del administrador

Figura 20

La interfaz gráfica muestra la selección de descarga del reporte por fecha.

### Componentes de la ventana:

- Campo de texto “Fecha inicio”: Fecha inicial para conteo de fechas.

- Campo de texto “Fecha final”: Fecha final para conteo de fechas.

- ComboBox “Formatos”: Se permite descargar el archivo de acuerdo a los dos tipos de formatos que se desee.

- Botón “Generar”: Para la generación del reporte

Preferencias de reporte

Orden

Fecha: Desde                  Hasta

Cancelar

Generar

Producto

Formato:

PDF

XLSX

Nota: En esta interfaz se puede elegir la fecha de preferencia para poder generar el reporte y el producto que se desee imprimir.

### Frontend para la ventana de usuarios registrados del administrador

Figura 21

La interfaz gráfica muestra los registros de los usuarios existentes.

### Componentes de la ventana

- Combo box “Usuarios a mostrar”: Selección de los tipos de usuarios que se desean mostrar.

- Campo de texto “Buscar”: Campo para realizar consultas de usuarios que están registrados.

- Campo de texto “Numero de colaborador”: Ingreso del número de colaborador.

- Campo de texto “Nombre”: Campo para ingresar el nombre del colaborador.

- Campo de texto “Rol”: Ingreso del rol que tiene el colaborador.

- Campo de texto “Área”: Ingreso del área a la que pertenece el colaborador.

- Campo de texto “Contraseña”: Ingreso de la contraseña del colaborador.

- Botón “Registrar”: Botón para registrar usuarios.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar al panel anterior.

- Tabla “Usuarios Registrados”: Tabla donde se visualizan los usuarios que se encuentran registrados.

- ComboBox “Todos los usuarios”: Se muestran los usuarios que están registrados en el sistema.

- Campo de texto “Buscar”: Permite filtrar el número del colaborador para facilitar su búsqueda.

- Botón “Editar”: Permite modificar o actualizar el campo de algún usuario.

- Botón “inhabilitar”: Solo permite que el usuario ya no sea visible y no este disponible para hacer escaneos.

Nota: En esta interfaz se pueden observar los registros de los usuarios, así como también registrar nuevos y hacer una búsqueda de estos mismos.

### Frontend para la ventana de retito y devoluciones del administrador.

Figura 22

La interfaz gráfica muestra los campos donde se deben de llenar para solicitar algún material.

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Código Retiro”: Campo donde se muestra el código de retiro que se asigna de manera automática al generar un retiro.

- ComboBox “Fecha de retiro”: En este punto se ingresa la fecha en que se retira.

- Campo de texto “No. Colaborador”: Campo donde se ingresa el número de colaborador al que se le dará el artículo que se está retirando.

- ComboBox “Inventario”: En este ComboBox se seleccionará el inventario al que pertenece el producto que se retirará.

- ComboBox “Categoría”: En este ComboBox se selecciona la categoría a la que pertenece el producto que se retirara.

- ComboBox “Subcategoría”: En este ComboBox se selecciona la subcategoría a la que pertenece el producto que se retirara.

- Campo de texto “Producto”: Campo para ingresar el nombre del producto a retirar.

- Campo de texto “Cantidad”: Campo para ingresar la cantidad que se retirara.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a la ventana anterior.

- Botón “Retirar”: Botón para efectuar el retiro.

- Tabla “Retiros”: Muestra los retiros que se han efectuado.

Notas: En esta interfaz se pueden observar la información correspondiente de campo para poder hacer un retiro de algún material.

### Frontend para la ventana de devoluciones del administrador

Figura 23

Interfaz para la realización de devoluciones

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Código retiro”: En este campo se introduce el número de retiro que se le asigno al retirar algún producto, al introducirlo automáticamente se realiza una consulta del producto que se retiró previamente rellenando los campos faltantes.

- Combobox “Fecha de retiro”: Este campo se genera automáticamente.

- Campo de texto “No. Colaborador”: Este campo se genera automáticamente.

- Combobox “Inventario”: En este ComboBox se genera automáticamente solo con ingresar el código de retiro.

- Combobox “Categoría”: En este Combobox se genera automáticamente una vez ingresado el código de retiro.

- Combobox “Subcategoría”: En este Combobox se selecciona la subcategoría a la que pertenece el producto que se retirara.

- Campo de texto “Producto”: En este campo se ingresa automáticamente el nombre de producto, de acuerdo al código de retiro que se haya ingresado.

- Campo de texto “Cantidad”: Esta caja de texto se queda habilitada para que se pueda ingresar la cantidad a retirar en caso de que se registraran más de dos productos.

- Botón “Regresar”: Regresa al panel anterior.

- Botón “Devolver”: Permite que se devuelva el material y se agregue nuevamente al inventario.

- Tabla: Muestra los registros del material.

Nota: En la interfaz muestra los campos de los productos a devolver, en este caso solo con ingresar el código de retiro los demás campos se autocompletan dejando habilitado el campo de cantidad.

### Frontend para la ventana del historial del administrador

Figura 24

La interfaz gráfica muestra el historial de los productos que se han devuelto o retirado de los inventarios.

### Componentes de la ventana

- Campos de filtro de búsqueda: Por medio de estos campos se puede hacer un filtro de búsqueda de cada producto que fue retirado o devuelto.

- Botón “Generar reporte Excel”: Permite que se genere un archivo con la extensión xlsx.

- Botón “Generar Reporte PDF”: Permite que se genere un archivo con la extensión xlsx.

- Botón “Regresar”: Permite regresar al panel anterior.

Nota: En esta interfaz se pueden crear los reportes de los productos que se han retirado y devuelto en dos formatos diferentes, Excel y PDF.

### Frontend para la ventana principal de inventarios del supervisor.

Figura 25

La interfaz principal del supervisor.

### Componentes de la ventana

- Botón “Escanear”: Accede al módulo de escaneo.

- Botón “Inventarios”: Accede al módulo de registrar productos de los inventarios.

Botón “Reportes”: Permite generar reportes de los inventarios.

¡Bienvenido, _________!

Cerrar Sesión

¿Que deseas hacer hoy?

Inventarios

Escanear

Reportes

Retiro y devolución

Nota: Se visualiza la interfaz principal que tendrá el sistema a la hora de iniciar sesión como Supervisor.

### Frontend para el panel escanear del supervisor

Figura 26

Esta interfaz muestra las interacciones que tiene el panel principal del Supervisor.

### Componentes de la ventana

- Botón “Escanear”: Acceder a módulo de escaneo.

- Botón “Inventarios”: Acceso a los inventarios con los que cuenta el administrador de esa área.

- Botón “Reportes”: Acceso a panel de selección del reporte que desea descargar ya sea de sus inventarios o de sus escaneos.

- Botón “Cerrar sesión”: Cierra sesión.

¿Qué deseas realizar?

¡Bienvenido, _________!

Cerrar Sesión

Añadir

Escaneo

Nota: En esta interfaz se muestra los botones que permiten el escanear y verificar los productos registrados.

### Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del supervisor

Figura 27

Esta interfaz muestra el panel para la selección del producto que se escaneara del supervisor.

### Componentes de la ventana

- ComboBox “Producto a escanear”: Selección de producto que se escaneara.

- Campo de texto “No. Lote”: Ingreso del número del lote que se escaneara.

- Botón “Cancelar”: Botón para cancelar la operación y volver a la sección anterior.

- Botón “Continuar”: Botón para continuar el proceso.

¿Qué producto escanearas hoy?

Palomitas XXXX 16G

Palomitas XXXX 16G

Producto a escanear

No. Lote

Continuar

Cancelar

Quien realiza la operación

Nota: En esta interfaz se selecciona el producto que se escaneara para hacer la comparación y se indica el número de lote.

### Frontend para el botón escanear del supervisor

Figura 28

Esta interfaz gráfica muestra la ventana para realizar los escaneos.

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Código de barras”:

- Campo de texto “Descripción”:

- Botón “Regresar”: Botón para regresar al panel anterior.

- Botón “Registros”: Botón para acceder a los registros de escaneos.

Nota: En esta interfaz se realiza el escaneo en base a el código de barras del producto y el que se seleccionó previamente.

### Frontend para el botón de registros escaneados del supervisor

Figura 29

Esta interfaz muestra el listado de los productos que se han registrado además de la opción para generar un reporte.

### Componentes de la ventana

- Tabla de “Registro de escaneos”: Tabla donde se almacenan todos los escaneos conforme a ID, Lote, Escaneó Fecha, Hora, Código de barras, Descripción y Estado.

- Botón “Generar reporte”: Acceso a el apartado de preferencias del reporte.

- Botón “Regresar”: Retorno al panel anterior.

Nota: En esta interfaz se muestra el listado de los productos que se han escaneado y de los que se generara el reporte.

### Frontend para la generación de reportes de los productos del botón escanear del supervisor

Figura 30

Esta interfaz muestra las opciones y preferencias para la generación del reporte.

### Componentes de la ventana.

- Campo de texto “Fecha inicio”: Fecha inicial para conteo de fechas.

- Campo de texto “Fecha final”: Fecha final para conteo de fechas.

- CheckBox “Con Lote”: Para incluir los lotes en el reporte.

- CheckBox “Con Horas”: Para incluir la hora en el reporte.

- Botón “Generar”: Para la generación del reporte.

Preferencias de reporte

Orden

Fecha: Desde                  Hasta

Con Lote                    Con Hora

Cancelar

Generar

Operador

Producto

Formato:

PDF

XLSX

Nota: En esta interfaz se puede elegir la fecha de preferencia para poder generar el reporte.

### Frontend para el botón añadir del Supervisor

Figura 31

La interfaz gráfica muestra el botón donde se deben de registrar los productos.

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Código de barras”:

- Campo de texto “Descripción”:

- Botón “Regresar”: Botón para regresar al panel anterior.

- Botón “Registrar”: Botón para registrar el producto.

- Botón “Reportes”: Botón para realizar los reportes de los productos.

Reportes

Nota: La interfaz muestra los campos para poder registrar un producto que se escaneara próximamente.

### Frontend para el botón de reportes de los productos añadidos del supervisor

Figura 32

Esta interfaz muestra el listado de los productos que se han registrado además de la opción para generar un reporte.

### Componentes de la ventana

- Tabla de “Lista de productos”: Tabla donde se almacenan todos los escaneos conforme a ID, Lote, Escaneó Fecha, Hora, Código de barras, Descripción y Estado.

- Botón “Editar”: Permite actualizar el campo seleccionado.

- Botón “Eliminar”: Botón que permite eliminar algún producto seleccionado.

- Botón “Generar reporte”: Acceso al apartado de preferencias del reporte.

- Botón “Regresar”: Retorno al panel anterior.

Nota: En esta interfaz se muestra el listado de los productos que se han escaneado y de los que se generara el reporte.

### Frontend para generar los reportes de los productos añadidos del supervisor

Figura 33

Esta interfaz muestra las opciones y preferencias para la generación del reporte.

### Componentes de la ventana.

- Campo de texto “Fecha inicio”: Fecha inicial para conteo de fechas.

- Campo de texto “Fecha final”: Fecha final para conteo de fechas.

- CheckBox “Con Lote”: Para incluir los lotes en el reporte.

- CheckBox “Con Horas”: Para incluir la hora en el reporte.

- Botón “Generar”: Para la generación del reporte.

Preferencias de reporte

Orden

Fecha: Desde                  Hasta

Cancelar

Generar

Producto

Formato:

PDF

XLSX

Nota: En esta interfaz se puede elegir la fecha de preferencia para poder generar el reporte.

### Frontend para la ventana principal de los inventarios de TI del supervisor

Figura 34

La interfaz gráfica muestra los dos inventarios que tiene el departamento de TI.

### Componentes de la ventana

- Botón “Activos TI”: Botón que manda directamente a la interfaz donde se hacen los registros de los activos de TI.

Botón “Suministros/Consumibles”: Botón que manda directamente a la interfaz donde se hacen.

Activos TI

Suministros/Consumibles

INVENTARIOS

Nota: En esta interfaz se muestra los botones que permitir el registro de los materiales de TI.

### Frontend para el botón de registrar productos de infraestructura de la ventana inventarios del supervisor.

Figura 35

La interfaz muestra los campos del inventario de TI para registrar

### Componentes de la ventana:

- Campo de texto “No_Serie”: Campo para ingresar el número de serie que será el id de los productos de infraestructura.

- Campo de texto “Descripción”: Campo donde se ingresará algún nombre o indicativo del producto.

- Campo de texto “Marca”: Campo donde se ingresará la marca del producto.

- Campo de texto “Modelo”: Campo para indicar el modelo del producto.

- Campo de texto “IPv4/v6”: Campo para ingresar la IP del equipo si es que cuenta con ella.

- Campo de texto “Adicional”: Campo para ingresar información adicional.

- Campo de texto “Especificaciones eléctricas”: Campo para ingresar especificaciones eléctricas si así lo indica.

- Campo de texto “Estado”: Campo para indicar su estado (En uso, En stock, usado, nuevo).

- Campo de texto “Observaciones”: Campo para ingresar observaciones si es necesario.

- Botón “Registrar”: Permite guardar los datos ingresados en cada campo.

- Botón “Eliminar”: El botón permite eliminar algún dato de la tabla.

- Campo de texto “Búsqueda o filtro”: Permite buscar algún producto en específico solo ingresando la descripción.

Advertencia: Si falta algún campo algún campo por rellenarse al dar clic en “Guardar” se emitirá una alerta visual con la leyenda “Rellene todos los campos para continuar”.

Nota: En estar interfaz se puede hacer el registro de los materiales para infraestructura.

### Frontend para el botón de registrar productos equipos de cómputo de la ventana de inventarios del supervisor

Figura 36

La interfaz gráfica muestra los campos del inventario de equipo de cómputo para registrar.

### Componentes de la ventana:

- Campo de texto “Línea”: Campo para indicar la Línea del equipo que se registrara

- Campo de texto “Área”: Campo para indicar el área en donde se está ocupando el equipo.

- Campo de texto “Departamento”: Indicar el departamento en donde se ocupa el equipo.

- Campo de texto “Nombre”:

- Campo de texto “Estado”: Indicar el estado en el que se encuentra el producto.

- Campo de texto “Nombre de host”: Indicar el nombre del host si se requiere.

- Campo de texto “Tipo de computadora”: Indicar si se refiere a un computador o un equipo portátil.

- Campo de texto “Marca”: Indica la marca del equipo.

- Campo de texto “Modelo”: Indica el modelo del equipo.

- Campo de texto “Etiqueta de servicio”: Indicar la etiqueta del servicio.

- Campo de texto “Código Express”: Indica el código express del equipo.

- Campo de texto “Procesador”: Indica el procesador que tiene el equipo.

- Campo de texto “Generación”: Indica la generación del procesador del equipo.

- Campo de texto “Memoria”: Indica la cantidad de memoria RAM del equipo.

- Campo de texto “Almacenamiento”: Indica la cantidad de almacenamiento del equipo.

- Campo de texto “Sistema Operativo”: Indica el S.O del equipo.

- Campo de texto “Cargador”: Indica el cargador asignado al equipo.

- Campo de texto “IPv4/v6”: Indica la IP con la que cuenta el equipo.

- Campo de texto “Observaciones”: Indica si hay observaciones del equipo a registrar.

- Botón “Guardar”: Guardar los cambios, si no se llenan todos los campos lanza una alerta con la leyenda “Rellene todos los campos para continuar”.

Nota: En esta interfaz se podrán registrar los equipos de cómputo.

### Frontend para la ventana de generar reportes del inventario del supervisor

Figura 37

La interfaz gráfica muestra la ventana para poder generar reportes de activos de material TI

### Componentes de la ventana

- Tabla “Lista de productos”: Listado de productos que están registrados en el inventario de Activos de Material TI de TI donde se guarda el Numero, Objeto, Cantidad, Tipo, Estado, Inventario y las observaciones.

- Campo de texto “Búsqueda”: Campo para ingresar una búsqueda.

- Botón “Reporte”: Botón para generar un reporte de los productos registrados.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a la ventana anterior.

Nota: En esta interfaz se muestran los registros del inventario de Activos de material TI y los imprime.

### Frontend para el botón de activos de material TI y generar reportes para el supervisor

Figura 38

La interfaz gráfica muestra la ventana para poder generar reportes del inventario de equipos de cómputo.

### Componentes de la ventana

- Tabla “Lista de productos”: Listado de productos que están registrados en el inventario de Equipos de cómputo TI de TI donde se guarda la Línea, Área, Departamento, Nombre, Posición, Estatus, Hostname, Nombre de computadora, Modelo, Etiqueta de servicio, Código Express, Procesador, Generación, Memoria, Almacenamiento, Sistema Operativo, Cargador, IPv4/V6 y Observaciones.

- Campo de texto “Búsqueda”: Campo para ingresar una búsqueda.

- Botón “Reporte”: Botón para generar un reporte de los productos registrados.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a la ventana anterior.

Nota: En esta interfaz se muestran los registros del inventario de equipos de cómputo y los imprime.

### Frontend para el inventario de suministros y consumibles para el supervisor.

Figura 39

Interfaz gráfica para el inventario de suministros y consumibles.

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “id_suministro”: Campo para ingresar la id del suministro o consumible.

- Campo de texto “Descripción”: Campo para ingresar un nombre

- Campo de texto “Marca”: Campo para ingresar la marca.

- Campo de texto “Modelo”: Campo para ingresar el modelo.

- Campo de texto “Cantidad”: Campo para ingresar la cantidad.

- Campo de texto “Tipo”: Campo para ingresar el tipo.

- Campo de texto “Estado”: Campo para ingresar el estado.

- Campo de texto “Observaciones”: Campo para ingresar las observaciones.

- Botón “Regresar”: Permite regresar a la ventana anterior.

Nota: Esta interfaz permite hacer le registro de los suministros que se tengan en el inventario, así como guardarlos en la base de datos.

### Frontend para la ventana de retito y devoluciones del supervisor.

Figura 40

La interfaz gráfica muestra los campos donde se deben de llenar para solicitar algún material.

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Código Retiro”: Campo donde se muestra el código de retiro que se asigna de manera automática al generar un retiro.

- ComboBox “Fecha de retiro”: En este punto se ingresa la fecha en que se retira.

- Campo de texto “No. Colaborador”: Campo donde se ingresa el número de colaborador al que se le dará el artículo que se está retirando.

- ComboBox “Inventario”: En este ComboBox se seleccionará el inventario al que pertenece el producto que se retirará.

- ComboBox “Categoría”: En este ComboBox se selecciona la categoría a la que pertenece el producto que se retirara.

- ComboBox “Subcategoría”: En este ComboBox se selecciona la subcategoría a la que pertenece el producto que se retirara.

- Campo de texto “Producto”: Campo para ingresar el nombre del producto a retirar.

- Campo de texto “Cantidad”: Campo para ingresar la cantidad que se retirara.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a la ventana anterior.

- Botón “Retirar”: Botón para efectuar el retiro.

- Tabla “Retiros”: Muestra los retiros que se han efectuado.

Notas: En esta interfaz se pueden observar la información correspondiente de campo para poder hacer un retiro de algún material.

### Frontend para la ventana de devoluciones del supervisor

Figura 41

Interfaz para la realización de devoluciones

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Código retiro”: En este campo se introduce el número de retiro que se le asigno al retirar algún producto, al introducirlo automáticamente se realiza una consulta del producto que se retiró previamente rellenando los campos faltantes.

- Combobox “Fecha de retiro”: Este campo se genera automáticamente.

- Campo de texto “No. Colaborador”: Este campo se genera automáticamente.

- Combobox “Inventario”: En este ComboBox se genera automáticamente solo con ingresar el código de retiro.

- Combobox “Categoría”: En este Combobox se genera automáticamente una vez ingresado el código de retiro.

- Combobox “Subcategoría”: En este Combobox se selecciona la subcategoría a la que pertenece el producto que se retirara.

- Campo de texto “Producto”: En este campo se ingresa automáticamente el nombre de producto, de acuerdo al código de retiro que se haya ingresado.

- Campo de texto “Cantidad”: Esta caja de texto se queda habilitada para que se pueda ingresar la cantidad a retirar en caso de que se registraran más de dos productos.

- Botón “Regresar”: Regresa al panel anterior.

- Botón “Devolver”: Permite que se devuelva el material y se agregue nuevamente al inventario.

- Tabla: Muestra los registros del material.

Nota: En la interfaz muestra los campos de los productos a devolver, en este caso solo con ingresar el código de retiro los demás campos se autocompletan dejando habilitado el campo de cantidad.

### Frontend para la ventana del historial del supervisor

Figura 42

La interfaz gráfica muestra el historial de los productos que se han devuelto o retirado de los inventarios.

### Componentes de la ventana

- Campos de filtro de búsqueda: Por medio de estos campos se puede hacer un filtro de búsqueda de cada producto que fue retirado o devuelto.

- Botón “Generar reporte Excel”: Permite que se genere un archivo con la extensión xlsx.

- Botón “Generar Reporte PDF”: Permite que se genere un archivo con la extensión xlsx.

- Botón “Regresar”: Permite regresar al panel anterior.

Nota: En esta interfaz se pueden crear los reportes de los productos que se han retirado y devuelto en dos formatos diferentes, Excel y PDF.

### Arquitectura del sistema

Figura 43

La imagen representa la arquitectura del cliente

Nota: En la imagen se puede observar el funcionamiento del sistema la cual tiene un orden en base a los roles y áreas de los colaboradores.

## Fase 3

## Implementación

### Elegir el SGBD a utilizar

Para el desarrollo del sistema se utilizará XAMPP, este siendo una distribución de código abierto que permite instalar fácilmente un servidor web, este paquete incluye componentes esenciales como Apache, MySQL y PHP, lo que lo convierte en una herramienta gratuita ideal para el desarrollo y prueba de aplicaciones web en sistemas operativos como Windows, Linux y macOS, además, incorpora phpMyAdmin, una interfaz gráfica que facilita la gestión de bases de datos de manera sencilla y eficiente.

### Codificación de la base de datos

CREATE TABLE usuarios (

no_colaborador VARCHAR(15) PRIMARY KEY,

nombre_colaborador VARCHAR(50),

rol_colaborador VARCHAR(15),

area VARCHAR(50),

contrasena VARCHAR(15),

fecha DATE);

CREATE TABLE productos_escanear (

codigo_barras INT PRIMARY KEY NOT NULL,

descripcion VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,

imagen VARCHAR(255)

);

CREATE TABLE registros_escaneos (

id_escaneado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

codigo_barras_producto INT,

descripcion_producto VARCHAR(255),

lote_escaneado INT,

fecha_escaneo DATE,

hora_escaneo TIME,

estado_escaneo VARCHAR(45),

CONSTRAINT fk_codigo_barras

FOREIGN KEY (codigo_barras_producto)

REFERENCES productos_escanear(codigo_barras),

CONSTRAINT fk_descripcion

FOREIGN KEY (descripcion_producto)

REFERENCES productos_escanear(descripcion)

);

CREATE TABLE inventario (

id_inventario INT AUTO_INCREMENT,

nombre VARCHAR(100),

fecha DATE));

CREATE TABLE categorías (

id_categoria INT AUTO_INCREMENT,

id_inventario INT,

nombre VARCHAR(100),

id_inventario INT,

CONSTRAINT fk_id_inventario

FOREING KEY ()

CREATE TABLE subcategorías (

CREATE TABLE retiros (

codigo_retiro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

fecha DATE, operacion VARCHAR(50),

no_colaborador_retiro VARCHAR(15),

inventario_retiro INT,

categoria_retiro INT,

subcategoria_retiro INT,

descripcion_retiro VARCHAR(255) not null,

cantidad_retiro INT,

CONSTRAINT fk_no_colaborador

FOREIGN KEY (no_colaborador_retiro)

REFERENCES usuarios(no_colaborador),

CONSTRAINT fk_inventario

FOREIGN KEY (inventario_retiro)

REFERENCES inventarios(id_inventario),

CONSTRAINT fk_categoria

FOREIGN KEY (categoria_retiro)

REFERENCES categorias(id_categoria),

CONSTRAINT fk_subcategoria

FOREIGN KEY (subcategoria_retiro)

REFERENCES subcategorias(id_subcategoria),

CONSTRAINT fk_descripcion_producto

FOREIGN KEY (descripcion_retiro)

REFERENCES productos(descripcion));

CREATE TABLE productos (

id_producto_inventario VARCHAR(50) PRIMARY KEY,

id_subcategoria INT,

descripcion VARCHAR(255),

area VARCHAR(50),

cantidad INT,

estado VARCHAR(100),

ubicacion VARCHAR(250),

modelo VARCHAR(100),

observaciones TEXT,

fecha_introduccion DATE,

fecha_salida DATE,

tipo VARCHAR(50),

no_serie VARCHAR(50),

necesidad TEXT,

linea_equipo VARCHAR(50),

departamento_equipo VARCHAR(50),

nombre_posicion_equipo VARCHAR(100),

hostname_equipo VARCHAR(100),

tipo_computadora_equipo VARCHAR(100),

etiqueta_servicio_equipo VARCHAR(100),

express_code_equipo VARCHAR(100),

procesador_equipo VARCHAR(100),

generacion_equipo VARCHAR(50),

nucleos VARCHAR(20),

memoria_equipo VARCHAR(50),

tipo_disco VARCHAR(45),

almacenamiento_equipo VARCHAR(50),

sistema_operativo_equipo VARCHAR(100),

cargador_equipo VARCHAR(50),

IPv4_v6_equipo VARCHAR(50),

marca VARCHAR(50),

adicional TEXT,

especificaciones VARCHAR(254),

CONSTRAINT fk_id_subcategoria

FOREIGN KEY (id_subcategoria)

REFERENCES subcategorias(id_subcategoria));

### Configurar el lector SICAR Checko2B para enviar datos al servidor.

### Programar el backend para recibir, validar y almacenar los datos.

### Programar el frontend para mostrar información al administrador.

### Programar el frontend para mostrar información al supervisor.

### Programar el frontend para escanear del operador.

### Configurar la base de datos en XAMPP.

### Integrar la lógica de activación de alarmas desde el lector.

## Fase 4

## Verificación

### Pruebas de la base de datos

### Pruebas unitarias de cada módulo (escaneo, validación, almacenamiento).

### Pruebas de integración del sistema completo

### Pruebas de rendimiento de la velocidad de respuesta, carga de datos.

### Pruebas de error

### Validación con usuarios

## Fase 5

## Mantenimiento

### Corrección de errores

### Hacer actualizaciones

### Manual de usuario

### Manual técnico

Cronograma de actividades